惠买单本地生活优惠小程序
PRD 产品需求文档

功能细化版 V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 来源材料 | 《惠买单本地生活优惠小程序开发报价方案》/《惠买单本地生活优惠服务平台定制开发方案 V1.0.1》 |
| 编制日期 | 2026-05-27 |
| 适用版本 | MVP 1.0 上线版本 |
| 产品形态 | 微信小程序 + 商家端后台 + 平台运营后台 |
| 核心目标 | 完成本地商户优惠展示、到店优惠买单、订单沉淀、商家管理、财务结算和多区域运营闭环。 |

本文档用于需求确认、研发排期、测试验收和上线交付；如业务规则与合同/报价冲突，以双方确认的合同及补充需求纪要为准。

# 0. 文档版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 负责人/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-27 | 基于已上传报价方案进行功能细化，补充 PRD 结构、功能清单、业务规则、验收标准与待确认项。 | 产品需求初稿 |

# 1. 产品概述

惠买单是面向本地生活场景的优惠买单服务平台。平台通过微信小程序为用户提供本地商家发现、优惠规则查看、到店消费金额输入、系统自动算价、微信支付和订单查询；通过商家端支持商家资料、门店、优惠规则、订单与提现管理；通过平台运营后台支撑多区域运营、商家审核、会员管理、订单支付、财务统计、数据导出和权限控制。

## 1.1 产品定位

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 面向用户 | 本地生活消费者，重点满足到店消费前找优惠、到店后优惠买单和查看消费记录。 |
| 面向商家 | 本地餐饮、休闲娱乐、零售服务等线下商家，重点满足优惠引流、线上收款记录、订单统计和结算申请。 |
| 面向平台 | 平台总部/区域运营团队，重点满足招商入驻、区域经营、交易监控、财务对账和会员推广。 |
| 上线目标 | 先实现可上线、可交易、可对账、可结算的 MVP 闭环，后续再扩展复杂营销、分账、券包、达人/直播等能力。 |

## 1.2 核心业务目标

用户侧：降低找店与算价成本，形成“发现商家—确认金额—优惠买单—订单沉淀”的高频入口。

商家侧：提供低门槛入驻与优惠配置能力，帮助商家获得线上曝光、交易记录和结算台账。

平台侧：沉淀区域、商家、用户、订单、优惠、佣金、提现和财务数据，为后续运营增长提供基础。

交付侧：控制 MVP 范围，避免复杂分账、外卖配送、直播达人、深度收银系统对接等超出首期范围。

## 1.3 成功指标（上线后建议跟踪）

| 指标 | 定义 | 建议口径 |
| --- | --- | --- |
| 商家入驻数 | 已审核通过并上架的商家/门店数量。 | 按区域、分类、时间统计。 |
| 买单转化率 | 支付订单数 / 商家详情页访问人数。 | 按商家、分类、区域拆分。 |
| 支付成功率 | 支付成功订单数 / 发起支付订单数。 | 剔除用户主动取消；关注回调异常。 |
| 客单价 | 支付成功订单的原始消费金额/实付金额均值。 | 同时记录优惠前金额和实付金额。 |
| 平台服务收入 | 订单服务费、商家佣金、会员收益等。 | 以实际合同规则为准。 |
| 商家提现处理时效 | 提现申请到财务处理完成的时间。 | 按财务审核通过/驳回统计。 |

# 2. 范围、假设与不包含项

## 2.1 需求假设

支付模式：首期默认使用微信支付商户号收款，后台记录订单与财务台账；不做复杂实时分账。

结算模式：商家端可发起提现/结算申请，平台财务审核后线下或指定方式打款；具体周期、手续费承担方待业务确认。

优惠模式：首期支持商家优惠规则与会员折扣/权益叠加或互斥的配置；规则优先级需在开发前最终确认。

会员模式：会员中心包含等级、权益、订单、邀请与佣金明细；是否存在付费会员、会员有效期、升级条件需确认。

多区域：支持城市/区县区域维护、商家归属区域、用户定位与手动切换、后台按区域筛选统计。

退款模式：首期支持基础退款申请/后台处理/支付退款记录；复杂部分退款、组合营销退款按 P1/P2 处理。

## 2.2 MVP 1.0 包含范围

| 端口/模块 | 包含能力 |
| --- | --- |
| 用户端小程序 | 微信授权登录、区域定位/切换、首页、分类、商家列表、商家详情、金额输入、优惠试算、微信支付、订单记录、会员中心、邀请好友。 |
| 商家端后台 | 商家资料、门店管理、优惠规则配置、订单查询、收款记录、提现申请、基础经营数据。 |
| 平台运营后台 | 区域管理、商家审核、分类管理、会员管理、营销配置、订单管理、财务统计、提现审核、角色权限、系统参数、Excel 导出。 |
| 支付与订单 | 订单创建、优惠计算、微信支付、支付回调、订单状态流转、基础退款、对账记录、异常补偿。 |
| 多区域运营 | 区域字典、商家区域归属、区域可见范围、用户区域切换、区域维度统计。 |
| 交付支持 | 部署上线、微信小程序审核协助、测试修复、操作说明、首年基础维护。 |

## 2.3 首期不包含范围

| 不包含项 | 说明 | 后续建议 |
| --- | --- | --- |
| 复杂资金分账 | 如微信支付服务商分账、实时自动分账、多方分润、跨主体结算等不在首期范围。 | 待交易规模稳定后作为独立财务项目评估。 |
| 线下收银系统深度对接 | 不对接商家 POS、ERP、会员系统、库存系统等。 | 可先通过订单导出和人工对账满足。 |
| 外卖/配送 | 不包含外卖下单、骑手配送、配送费、售后退货等。 | 作为本地生活二期独立模块。 |
| 直播/达人/内容种草 | 不包含达人分销、直播间下单、内容审核流等。 | 可在会员邀请稳定后扩展。 |
| 复杂券包营销 | 不包含多券叠加、秒杀、拼团、储值卡、预付卡、套餐券核销等。 | 可根据运营策略新增。 |
| 地图商业授权费用 | 地图、短信、服务器、域名、SSL、对象存储、微信支付手续费等第三方费用由甲方承担。 | 合同中单独列明。 |

# 3. 用户角色与权限

| 角色 | 主要目标 | 核心权限/能力 |
| --- | --- | --- |
| 游客 | 浏览基础页面并决定是否授权登录。 | 查看首页、商家列表、商家详情；发起支付/查看会员中心前需登录。 |
| 普通用户 | 查找附近优惠商家并完成优惠买单。 | 登录、定位/切换区域、浏览商家、金额输入、优惠试算、支付、查看订单。 |
| 会员用户 | 享受会员折扣、权益、邀请与佣金记录。 | 普通用户能力 + 会员等级/权益展示、邀请好友、佣金明细、会员相关订单。 |
| 商家管理员 | 管理自身商家与门店交易。 | 维护商家资料、门店、优惠规则、查询订单、查看收款、提交提现、查看数据。 |
| 门店店员 | 辅助门店收款与订单查询。 | 查看本门店订单、确认用户消费金额、辅助处理异常；权限低于商家管理员。 |
| 区域运营 | 负责指定城市/区县商家和订单运营。 | 查看/管理授权区域内商家、订单、会员和统计数据。 |
| 财务人员 | 负责提现审核、账务统计和对账。 | 查看支付流水、财务报表、提现审核、导出对账数据。 |
| 超级管理员 | 平台全局配置与权限管理。 | 全量数据、角色权限、系统参数、区域配置、操作日志、平台级营销配置。 |

## 3.1 权限控制原则

最小权限：不同后台角色仅能访问职责范围内菜单、数据和操作按钮。

区域隔离：区域运营默认仅可查看其授权区域数据；超级管理员可跨区域查看。

商家隔离：商家端账号只能查看本商家/本门店数据，禁止跨商家查询订单与财务。

关键操作留痕：商家审核、优惠规则变更、提现审核、退款处理、系统参数修改必须记录操作人、时间、前后值和备注。

# 4. 核心业务流程

## 4.1 用户到店优惠买单流程

用户进入小程序，系统尝试定位当前城市/区县；定位失败时提示用户手动选择区域。

用户通过首页分类、搜索、商家列表或 Banner 进入商家详情页。

用户到店消费后，与商家确认原始消费金额。

用户在买单页输入原始消费金额，系统读取商家优惠规则、会员权益、活动配置并实时试算实付金额。

用户确认优惠明细与实付金额，点击微信支付。

系统创建待支付订单并拉起微信支付；支付成功后接收微信回调并更新订单状态。

小程序展示支付成功页和订单详情；商家端/后台同步可查订单与收款记录。

订单进入可结算台账，财务按结算规则统计并处理商家提现/结算。

## 4.2 商家入驻与上架流程

商家提交入驻资料，或由平台运营在后台录入商家资料。

平台运营审核营业信息、联系人、门店、区域、分类、优惠规则和结算信息。

审核通过后商家获得商家端账号；商家可维护门店、营业时间、联系方式、优惠说明等。

商家配置或提交优惠规则，经平台确认后生效。

商家状态为“上架”后出现在用户端对应区域和分类列表。

## 4.3 结算/提现流程

支付成功订单进入商家收入台账，系统根据订单状态、退款状态和结算周期计算可提现金额。

商家端查看可提现金额并提交提现申请，填写提现金额和收款账户信息（如已维护则自动带出）。

平台财务在后台审核提现申请；审核通过后记录打款信息，审核驳回需填写原因。

提现完成后更新申请状态和商家资金台账；所有状态变更同步保留操作日志。

Excel 导出支持按区域、商家、日期、状态导出，用于人工对账和财务归档。

## 4.4 退款与异常流程

| 场景 | 处理规则 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 用户未支付/支付取消 | 订单保持待支付或取消状态，超过配置时间自动关闭，不计入收款和结算。 | 超时关闭任务生效；用户再次买单需新建订单。 |
| 支付成功但回调延迟 | 前端可主动查询订单状态；后台定时补偿查询微信支付结果。 | 最终状态与微信支付结果一致。 |
| 支付成功后退款 | 后台发起基础退款，记录退款单号、金额、原因、操作人；退款成功后订单状态更新。 | 已退款订单不进入可提现金额或从结算中扣减。 |
| 金额输错 | 如未支付，用户取消后重新下单；如已支付，按退款流程处理。 | 避免直接修改已支付订单金额。 |
| 优惠规则变更 | 变更后仅影响新订单；历史订单保留当时的优惠快照。 | 订单详情可查看下单时规则名称/折扣/减免。 |

# 5. 关键业务规则

## 5.1 区域与商家展示规则

| 规则编号 | 规则说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| BR-REG-01 | 用户首次进入小程序时优先获取定位区域，定位失败时展示区域选择页或默认区域。 | 用户可完成手动切换；切换后首页、列表、商家详情按所选区域刷新。 |
| BR-REG-02 | 商家必须归属至少一个运营区域；多门店商家可按门店绑定不同区域。 | 后台可按区域筛选商家、订单和财务数据。 |
| BR-REG-03 | 仅“上架中、审核通过、在营业/可展示”的商家在用户端展示。 | 下架、待审核、禁用商家不出现在用户端列表。 |
| BR-REG-04 | 商家列表排序默认可按推荐权重、距离、销量/订单量、更新时间等维度组合。 | 运营后台可配置推荐权重；距离排序依赖定位授权。 |

## 5.2 优惠计算规则（MVP 建议）

优惠计算是本产品的核心。为避免上线后出现财务争议，需在开发前确认最终规则、叠加关系、优惠承担方、舍入方式和异常边界。以下为 MVP 建议方案。

| 项目 | 建议规则 |
| --- | --- |
| 输入金额 | 用户输入与商家确认后的原始消费金额 A，单位为元，支持两位小数；必须大于 0，可配置单笔最低/最高买单金额。 |
| 商家优惠 | 支持折扣、立减、满减三类基础规则；同一商家可配置一条默认生效规则，复杂多规则叠加放入后续版本。 |
| 会员权益 | 支持会员折扣或会员立减；可配置是否与商家优惠叠加。默认顺序：先商家优惠，再会员权益。 |
| 平台补贴 | 如启用平台补贴，需记录补贴承担方和预算；默认 MVP 可先作为后台手动配置项，不做复杂预算池。 |
| 计算快照 | 订单创建时写入优惠规则名称、规则类型、折扣/减免、会员等级、优惠金额、实付金额，后续规则变更不影响历史订单。 |
| 舍入规则 | 金额计算保留两位小数，建议采用四舍五入；最终实付不得小于 0.01 元。 |
| 异常校验 | 输入金额超限、商家已下架、规则失效、会员权益过期、支付金额为 0、重复提交等场景需阻断并提示。 |

| 计算示例 | 公式/说明 |
| --- | --- |
| 折扣型 | 原始消费金额 A=100 元，商家 9 折，会员 98 折且允许叠加，则实付 P=100×0.9×0.98=88.20 元。 |
| 满减型 | A=120 元，商家满 100 减 10，会员不叠加，则 P=120-10=110.00 元。 |
| 立减型 | A=50 元，商家立减 5，会员再减 2，则 P=50-5-2=43.00 元。 |
| 最低金额 | 若减免后金额小于系统最低实付 0.01 元，则按 0.01 元生成支付订单。 |

## 5.3 订单状态规则

| 状态 | 触发条件 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| 待支付 | 用户提交买单并创建订单，尚未完成微信支付。 | 允许继续支付、取消或超时关闭。 |
| 已取消 | 用户主动取消或系统超时关闭。 | 不进入财务统计，不可恢复。 |
| 支付中 | 已拉起微信支付但未收到最终结果。 | 支持主动查询和定时补偿。 |
| 支付成功 | 收到微信支付成功回调并校验通过。 | 进入订单记录、商家收款记录和待结算台账。 |
| 退款中 | 后台发起退款，等待微信退款结果。 | 暂不进入可提现金额。 |
| 已退款 | 退款成功。 | 从可结算金额中扣减或不计入结算。 |
| 异常 | 回调校验失败、金额不一致、重复通知无法匹配等。 | 进入后台异常列表，需人工处理。 |

## 5.4 会员与邀请佣金规则

| 规则项 | MVP 建议 | 待业务确认点 |
| --- | --- | --- |
| 会员等级 | 支持普通用户、会员用户，可预留多等级字段。 | 是否付费开通、会员有效期、升级条件、权益差异。 |
| 会员权益 | 支持折扣、立减、专属商家可见、订单佣金明细展示。 | 会员权益是否与商家优惠叠加。 |
| 邀请关系 | 用户可通过分享码/二维码邀请好友，好友首次授权登录后建立邀请关系。 | 是否允许更换上级、绑定有效期、异常刷单规则。 |
| 佣金记录 | 支付成功订单可按规则生成佣金明细，退款后需冲正。 | 佣金比例、结算周期、提现门槛、承担方。 |
| 佣金提现 | 首期可仅展示佣金明细，不一定开放用户佣金提现。 | 若开放提现，需要实名/账户/税务/风控规则。 |

# 6. 功能需求明细

## 6.1 用户端小程序

| ID | 功能 | 需求描述/验收口径 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | 微信授权登录 | 支持微信授权获取 openid/unionid；首次进入可游客浏览，支付/会员/订单必须登录；手机号授权可作为 P1 或按需启用。 | P0 |
| U-02 | 区域定位/切换 | 进入首页自动定位城市/区县；定位失败支持手动选择；切换区域后刷新首页 Banner、分类和商家列表。 | P0 |
| U-03 | 首页 | 展示当前区域、搜索入口、分类入口、活动 Banner、推荐商家、会员入口；运营后台可配置 Banner 和推荐权重。 | P0 |
| U-04 | 商家分类 | 按餐饮、休闲娱乐、生活服务等分类展示；支持后台维护分类名称、排序、图标、启停。 | P0 |
| U-05 | 商家列表 | 支持按区域、分类、关键字筛选；展示商家名称、封面、优惠摘要、距离、营业状态、地址摘要。 | P0 |
| U-06 | 搜索 | 支持商家名称/关键字搜索；无结果时提示切换区域或查看推荐商家。 | P1 |
| U-07 | 商家详情 | 展示商家图文、门店地址、电话、营业时间、优惠规则、会员折扣、温馨提示、导航与买单按钮。 | P0 |
| U-08 | 电话/导航 | 商家详情支持拨打电话和地图导航；调用微信/地图能力，地图商业授权费用按第三方规则承担。 | P0 |
| U-09 | 到店买单页 | 用户输入原始消费金额，展示商家、门店、优惠规则、会员权益、优惠明细和实付金额；需有金额格式校验。 | P0 |
| U-10 | 优惠试算 | 金额变更后实时计算优惠；展示原价、商家优惠、会员优惠、平台补贴（如有）、最终实付。 | P0 |
| U-11 | 微信支付 | 确认买单后创建订单并拉起微信支付；支付成功/失败/取消分别展示对应结果。 | P0 |
| U-12 | 支付结果页 | 支付成功页展示商家、原始金额、优惠金额、实付金额、支付时间、订单号；支持查看订单详情。 | P0 |
| U-13 | 订单记录 | 用户可查看全部、待支付、已支付、已退款等订单；支持按时间倒序查看详情。 | P0 |
| U-14 | 会员中心 | 展示头像昵称、会员等级、权益说明、消费记录、订单入口、邀请入口、佣金明细入口。 | P0 |
| U-15 | 邀请好友 | 生成小程序分享链接/海报；好友授权后建立邀请关系；邀请数据进入后台统计。 | P1 |
| U-16 | 佣金明细 | 展示佣金来源订单、金额、状态、结算/冲正记录；佣金发放规则以后台配置为准。 | P1 |
| U-17 | 消息通知 | 支付成功、退款结果、会员权益变更等可通过小程序订阅消息或站内消息提醒。 | P1 |
| U-18 | 客服与反馈 | 支持联系平台客服、意见反馈或跳转客服二维码/电话。 | P2 |

## 6.2 商家端后台

| ID | 功能 | 需求描述/验收口径 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 商家登录 | 商家账号由平台创建或审核后开通；支持账号密码/验证码等登录方式（按技术方案确定）；登录后仅访问本商家数据。 | P0 |
| M-02 | 商家资料维护 | 维护商家名称、Logo、封面、简介、联系人、联系电话、营业资质、结算账户、状态；关键字段变更可要求平台审核。 | P0 |
| M-03 | 门店管理 | 支持新增/编辑门店名称、地址、经纬度、电话、营业时间、所属区域、门店状态；多门店归属同一商家。 | P0 |
| M-04 | 员工/店员管理 | 商家管理员可创建门店店员账号并授权查询订单；若首期工期紧，可后台代建账号。 | P1 |
| M-05 | 优惠规则配置 | 配置折扣、立减、满减、有效期、适用门店、是否会员叠加、单笔限额；提交后可由平台审核后生效。 | P0 |
| M-06 | 订单查询 | 按订单号、时间、门店、支付状态、退款状态查询订单；查看优惠前金额、优惠金额、实付金额和支付时间。 | P0 |
| M-07 | 收款记录 | 展示支付成功订单形成的收款台账；支持按日/月汇总、导出（可由后台提供）。 | P0 |
| M-08 | 提现申请 | 展示可提现金额、冻结金额、已提现金额；提交提现金额和备注；查看审核进度。 | P0 |
| M-09 | 退款/异常协助 | 商家端可查看退款状态和异常订单；退款发起权限默认由平台后台控制。 | P1 |
| M-10 | 经营数据概览 | 展示今日订单数、今日实付金额、累计订单、累计收款、待结算金额等基础指标。 | P1 |
| M-11 | 操作日志 | 商家资料、优惠规则、提现申请等关键操作记录到日志，便于追溯。 | P1 |

## 6.3 平台运营后台

| ID | 功能 | 需求描述/验收口径 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 后台登录 | 支持平台管理员登录，包含账号启停、密码重置、登录失败限制和基础安全校验。 | P0 |
| A-02 | 工作台 | 展示订单数、支付金额、商家数、用户数、待审核商家、待处理提现、异常订单等核心指标。 | P0 |
| A-03 | 区域管理 | 维护城市/区县/商圈等区域层级、排序、启停；区域关联商家、门店、订单和运营人员。 | P0 |
| A-04 | 商家分类管理 | 维护分类名称、图标、排序、启停、是否首页展示；分类变更同步用户端。 | P0 |
| A-05 | 商家入驻审核 | 查看商家资料、门店、资质、结算账户、优惠规则；支持通过、驳回、下架、禁用、备注。 | P0 |
| A-06 | 商家/门店管理 | 平台可新增、编辑、上架/下架商家与门店；支持按区域、分类、状态筛选。 | P0 |
| A-07 | 优惠规则管理 | 查看并审核商家优惠规则；配置平台补贴、会员叠加、有效期、限额；规则变更留痕。 | P0 |
| A-08 | 会员管理 | 查看用户资料、会员等级、邀请关系、消费记录、佣金记录；支持禁用异常用户。 | P0 |
| A-09 | 会员等级/权益配置 | 配置会员等级名称、折扣、权益说明、有效期、升级条件；生效前提示影响范围。 | P1 |
| A-10 | 邀请/佣金管理 | 配置邀请关系、佣金比例/固定金额、发放条件；支持查询佣金明细和退款冲正。 | P1 |
| A-11 | 订单管理 | 按区域、商家、门店、用户、订单号、状态、日期筛选订单；查看订单快照和支付流水。 | P0 |
| A-12 | 支付流水 | 记录微信支付交易号、商户订单号、支付金额、回调状态、回调时间、异常原因。 | P0 |
| A-13 | 退款管理 | 后台发起/审核基础退款，记录退款原因、退款单号、退款金额、结果和操作人。 | P1 |
| A-14 | 提现审核 | 查看商家提现申请；支持通过、驳回、标记已打款、填写打款流水号和备注。 | P0 |
| A-15 | 财务统计 | 按区域、商家、日期统计支付金额、优惠金额、退款金额、服务费、可结算金额、已提现金额。 | P0 |
| A-16 | 营销配置 | 配置首页 Banner、推荐商家、活动入口、会员入口文案；支持启停和排序。 | P1 |
| A-17 | 角色权限 | 配置超级管理员、运营员、财务员等角色菜单权限和数据权限；权限变更即时生效。 | P0 |
| A-18 | 系统参数 | 配置订单超时时间、最低支付金额、提现门槛、提现周期、服务热线、协议链接等。 | P0 |
| A-19 | 数据导出 | 订单、商家、会员、财务、提现数据支持 Excel 导出；导出操作记录日志。 | P0 |
| A-20 | 操作日志 | 记录后台关键操作，包括登录、审核、规则变更、退款、提现、权限修改、导出。 | P0 |

## 6.4 支付、订单与财务模块

| ID | 功能 | 需求描述/验收口径 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 订单创建 | 用户提交买单时生成唯一订单号；订单保存商家、门店、用户、区域、金额、优惠快照、订单状态。 | P0 |
| P-02 | 重复提交防护 | 同一用户短时间重复点击支付需做幂等处理，避免重复生成有效支付单。 | P0 |
| P-03 | 微信支付参数 | 调用统一下单/JSAPI 支付所需参数；支付金额必须与订单实付金额一致。 | P0 |
| P-04 | 支付回调验签 | 接收微信支付回调并校验签名、金额、商户号、订单号；校验通过后更新订单。 | P0 |
| P-05 | 支付补偿查询 | 对支付中/回调异常订单定时查询微信订单结果并修正状态。 | P0 |
| P-06 | 退款记录 | 退款发起、微信退款单号、退款金额、原因、结果、操作人均需保存。 | P1 |
| P-07 | 结算台账 | 支付成功且未退款订单进入结算台账；按结算规则计算商家可提现金额。 | P0 |
| P-08 | 提现冻结 | 商家提交提现后，相应金额进入冻结状态，避免重复提现。 | P0 |
| P-09 | 财务导出 | 支持订单明细、支付流水、提现明细、商家结算汇总导出。 | P0 |
| P-10 | 异常订单处理 | 金额不一致、回调失败、退款失败、状态不一致等进入异常列表并支持备注处理。 | P1 |

# 7. 页面与交互清单

| 端口 | 页面/菜单 | 关键内容 |
| --- | --- | --- |
| 用户端 | 首页 | 定位区域、搜索、Banner、分类、推荐商家、会员入口。 |
| 用户端 | 商家列表 | 分类/区域筛选、商家卡片、优惠摘要、距离、营业状态。 |
| 用户端 | 商家详情 | 商家图文、门店信息、电话导航、优惠规则、会员权益、买单入口。 |
| 用户端 | 买单页 | 金额输入、优惠明细、实付金额、支付确认、规则提示。 |
| 用户端 | 支付结果/订单详情 | 订单号、商家、金额、优惠、支付时间、状态、退款信息。 |
| 用户端 | 会员中心 | 用户信息、会员等级、权益、订单、邀请、佣金明细。 |
| 商家端 | 经营概览 | 今日订单/收款、累计订单/收款、待结算、待处理事项。 |
| 商家端 | 门店管理 | 门店列表、地址、电话、营业时间、状态。 |
| 商家端 | 优惠规则 | 规则类型、折扣/减免、有效期、适用门店、审核状态。 |
| 商家端 | 订单/收款 | 订单筛选、订单详情、收款汇总、导出。 |
| 商家端 | 提现管理 | 可提现金额、提现申请、审核状态、打款记录。 |
| 运营后台 | 工作台 | 核心指标、待审核、待提现、异常订单。 |
| 运营后台 | 商家管理 | 商家审核、门店、分类、区域、上下架。 |
| 运营后台 | 订单/支付 | 订单明细、支付流水、退款、异常处理。 |
| 运营后台 | 财务 | 结算统计、提现审核、导出对账。 |
| 运营后台 | 会员/营销 | 会员等级、邀请佣金、Banner、推荐商家。 |
| 运营后台 | 系统 | 角色权限、系统参数、操作日志。 |

## 7.1 关键交互细节

买单页金额输入必须有明显提示：请与商家确认消费金额后输入；金额输入错误可取消后重下单。

优惠明细需透明展示，避免用户只看到实付金额而不清楚优惠来源。

支付前需展示商家名称和门店，减少用户在错误商家买单。

商家详情页需展示优惠有效期、不可用规则和商家说明，减少线下纠纷。

后台所有审核/驳回动作必须要求填写备注或原因，便于商家和运营追踪。

# 8. 数据对象与字段建议

| 数据对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户 User | 用户ID、openid/unionid、昵称、头像、手机号、注册时间、所属区域、会员等级、邀请人、状态 | 手机号可按隐私合规和业务需要启用。 |
| 会员权益 Member | 等级ID、等级名称、折扣/权益、有效期、升级条件、状态 | 支持未来多等级扩展。 |
| 区域 Region | 区域ID、父级区域、名称、类型、排序、状态 | 城市/区县/商圈层级按业务确认。 |
| 商家 Merchant | 商家ID、名称、Logo、简介、分类、联系人、电话、资质、结算账户、审核状态、上下架状态 | 关键资料变更建议审核。 |
| 门店 Store | 门店ID、商家ID、区域ID、名称、地址、经纬度、电话、营业时间、状态 | 用于用户端展示和订单归属。 |
| 优惠规则 DiscountRule | 规则ID、商家/门店、类型、折扣/减免、门槛、有效期、叠加规则、状态、审核状态 | 订单需保存规则快照。 |
| 订单 Order | 订单号、用户、商家、门店、区域、原始金额、优惠金额、实付金额、状态、创建/支付时间、优惠快照 | 财务、退款、佣金均以订单为核心。 |
| 支付流水 Payment | 商户订单号、微信交易号、支付金额、支付状态、回调内容、回调时间、异常标记 | 便于对账和异常处理。 |
| 退款 Refund | 退款单号、订单号、退款金额、原因、状态、微信退款号、操作人、时间 | 基础退款能力。 |
| 提现 Withdraw | 提现单号、商家、金额、账户、状态、审核人、打款时间、打款流水、驳回原因 | 提现金额需冻结。 |
| 佣金 Commission | 佣金ID、用户、来源订单、上级/邀请关系、金额、状态、生成/结算时间、冲正记录 | 若首期不发放，也建议保留数据结构。 |
| 操作日志 AuditLog | 操作人、角色、菜单、动作、对象、前后值、IP、时间、备注 | 关键后台操作必留痕。 |

# 9. 非功能需求

| 类别 | 需求 | 验收建议 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 首页、列表、详情、买单页在正常网络下应具备可接受响应速度；后台查询需支持分页。 | 核心页面接口建议 P95 ≤ 2s；大数据导出走异步或限制日期范围。 |
| 安全 | 后台账号密码加密存储；支付回调验签；商家/区域/角色数据权限隔离；关键接口防越权。 | 测试覆盖越权访问、重复支付、回调伪造、金额篡改。 |
| 隐私 | 最小化采集用户信息；手机号、账户信息等敏感数据脱敏展示；导出操作留痕。 | 隐私政策、用户协议和授权提示需上线前准备。 |
| 稳定性 | 支付回调、退款、提现、导出等关键任务需记录日志并支持失败重试/人工处理。 | 异常订单有后台列表可追踪。 |
| 可维护性 | 区域、分类、Banner、规则、系统参数后台可配置，避免频繁发版。 | 常用运营配置无需研发介入。 |
| 兼容性 | 适配主流微信小程序运行环境；后台适配常用 PC 浏览器。 | 上线前进行微信开发者工具、真机、PC 浏览器测试。 |
| 审计 | 所有财务、权限、规则、审核、导出操作保留日志。 | 日志可按人员、时间、对象查询。 |

# 10. 验收标准与测试用例要点

## 10.1 总体验收标准

用户可在指定区域找到已上架商家，并完成至少一种优惠规则下的买单支付。

支付成功后，用户端、商家端、平台后台均可查询同一订单，金额、状态、时间一致。

后台可完成区域、分类、商家、门店、优惠规则、会员、订单、提现、财务统计和导出管理。

商家可查询订单、查看收款记录并提交提现申请；财务可审核提现并记录打款结果。

权限隔离有效：商家不可查看其他商家数据，区域运营不可查看未授权区域数据。

支付、退款、提现、优惠规则变更等关键操作均有日志或记录可追溯。

## 10.2 核心测试用例

| 编号 | 场景 | 前置条件 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 定位失败后手动切换区域 | 用户拒绝定位或定位失败 | 可手动选择区域，首页/商家列表按区域刷新。 |
| TC-02 | 商家上架展示 | 后台审核通过并上架商家 | 用户端对应区域/分类可看到商家。 |
| TC-03 | 折扣优惠买单 | 商家配置 9 折规则 | 输入 100 元，试算 90 元并按 90 元支付。 |
| TC-04 | 会员叠加优惠 | 会员折扣允许叠加 | 系统按规则顺序展示并计算实付金额。 |
| TC-05 | 支付成功回调 | 用户完成微信支付 | 订单状态变为支付成功，三端可查。 |
| TC-06 | 支付取消/超时 | 用户取消支付或超时未支付 | 订单取消/关闭，不进入财务结算。 |
| TC-07 | 退款处理 | 后台对已支付订单发起退款 | 退款状态同步，财务统计扣减。 |
| TC-08 | 商家提现 | 商家有可提现金额 | 提交提现后金额冻结，财务审核后状态更新。 |
| TC-09 | 权限隔离 | 商家A账号访问商家B订单 | 访问被拒绝或无数据。 |
| TC-10 | 导出 | 后台筛选订单/财务数据 | 导出 Excel 内容与筛选结果一致，导出日志生成。 |

# 11. 实施计划建议

| 阶段 | 周期 | 主要交付 | 关键确认事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与原型 | 第 1 周 | 功能清单、页面原型、字段表、业务规则确认。 | 区域规则、优惠规则、会员权益、提现规则、结算规则。 |
| UI 设计与开发准备 | 第 1 周 | 主要页面 UI、数据库设计、接口清单、微信支付与服务器准备。 | 小程序主体、支付商户号、域名、证书、服务器、地图/短信等。 |
| 开发与联调 | 第 2-3 周 | 用户端、商家端、运营后台、支付、订单、自动算价、财务统计联调。 | 每日评审核心流程，及时处理规则变更。 |
| 测试与上线 | 第 4 周 | 测试修复、正式环境部署、微信审核协助、操作说明、上线交付。 | 微信审核资料、隐私协议、用户协议、运营内容和商家资料。 |
| 上线后维护 | 上线后 12 个月 | 基础技术维护、Bug 修复、服务器巡检协助和技术咨询。 | 新增功能按变更单/二期评估。 |

# 12. 依赖、风险与应对

| 风险/依赖 | 影响 | 应对建议 |
| --- | --- | --- |
| 优惠规则未确认 | 会影响买单页、订单金额、财务结算和验收。 | 开发前冻结规则，后续新增规则走变更。 |
| 微信支付/小程序资质延迟 | 影响联调、审核和上线。 | 尽早准备主体认证、商户号、支付配置、隐私协议。 |
| 复杂分账需求临时增加 | 大幅增加开发和测试成本。 | 首期先做台账与人工结算，复杂分账立项二期。 |
| 商家资料不完整 | 影响上架和用户体验。 | 制定商家资料模板，运营提前收集图片、地址、电话、优惠说明。 |
| 退款/提现规则不清晰 | 可能导致财务争议。 | 明确退款权限、提现周期、手续费、驳回原因和结算口径。 |
| 区域权限不清晰 | 可能导致数据越权或运营混乱。 | 上线前确认区域层级、运营账号和数据范围。 |
| 第三方费用未预算 | 服务器、短信、地图、支付手续费等会影响成本。 | 合同中列明第三方费用由甲方承担并提前开通。 |

# 13. 待确认事项清单

| 编号 | 待确认事项 | 建议默认方案 | 影响模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | 商家优惠类型最终支持哪些：折扣、立减、满减是否都要上线？ | MVP 支持三类基础规则，但同一门店同一时间仅生效一条默认规则。 | 买单页、订单、后台规则。 |
| Q-02 | 会员折扣是否与商家优惠叠加？ | 默认可配置叠加/不叠加；订单保存快照。 | 会员、优惠计算、财务。 |
| Q-03 | 会员是否付费开通？是否有有效期？ | 首期先展示会员等级/权益，付费会员作为 P1/P2。 | 会员中心、支付、权益。 |
| Q-04 | 邀请佣金比例、发放条件、提现规则是什么？ | 首期保留邀请关系和佣金明细，发放/提现规则后台配置。 | 邀请、佣金、财务。 |
| Q-05 | 平台服务费/商家结算公式是什么？ | 默认后台配置结算比例/服务费，复杂实时分账不做。 | 财务统计、提现。 |
| Q-06 | 退款权限由商家发起还是平台发起？ | 默认平台后台发起，商家端仅查看状态。 | 退款、商家端、财务。 |
| Q-07 | 商家提现周期、最低提现金额、手续费承担方？ | 系统参数配置，财务人工审核打款。 | 提现、财务。 |
| Q-08 | 区域层级是城市/区县，还是城市/区县/商圈？ | MVP 支持城市/区县，预留商圈扩展。 | 区域、商家、统计。 |
| Q-09 | 商家详情是否需要展示用户评价/评分？ | 首期不做评价，避免内容审核和运营成本。 | 用户端、商家端。 |
| Q-10 | 是否需要接入短信、地图商业 API、对象存储？ | 按实际运营需求开通，第三方费用甲方承担。 | 登录、导航、图片、部署。 |

# 14. 版本优先级建议

| 优先级 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须上线 | 没有该能力无法形成交易闭环或无法完成管理验收。 | 用户买单、微信支付、订单、商家管理、后台审核、财务统计、权限。 |
| P1 重要增强 | 提升运营效率或用户体验，但不影响 MVP 交易闭环。 | 邀请佣金、会员权益配置、退款管理、消息通知、经营数据。 |
| P2 后续优化 | 增长、营销或体验优化，适合上线后根据数据迭代。 | 客服反馈、评价、复杂券包、达人直播、外卖配送、收银系统对接。 |

# 15. 附录：从报价方案提炼的模块映射

| 报价方案模块 | PRD 对应章节/功能 |
| --- | --- |
| 用户端小程序 | 6.1 用户端小程序、7 页面与交互清单、4.1 用户买单流程。 |
| 商家端后台 | 6.2 商家端后台、4.2 商家入驻流程、4.3 结算/提现流程。 |
| 运营管理后台 | 6.3 平台运营后台、3 用户角色与权限、8 数据对象。 |
| 支付与订单 | 5.2 优惠计算、5.3 订单状态、6.4 支付订单财务模块。 |
| 多区域能力 | 5.1 区域与商家展示规则、6.3 区域管理、8 区域数据对象。 |
| 交付支持 | 11 实施计划建议、12 依赖风险、13 待确认事项。 |